３．第１回推進会議後の経過報告

· 推進体制

[image: image1.bmp]
今回のプロジェクトの全体構成　

　

　（3/22　地域連絡会議）
　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　
学習用ソフトウェア

　１　ブリタニカ国際大百科辞典

　２　CALsurf（マルチメディア対応教材作成システム） NTT

· 学習環境をWeb上に実現。必要な時に個人のペースで学習を行うことが可能

· ３つのパッケージで，学習・教材・管理システムを効率的に作成

· 教材に画像・音声・ビデオ・アニメーション等を取り込むことが可能

　　　　　　http://www.calat.isl.ntt.co.jp

　３　Info Chef（ホームページ作成・管理・発信プラットフォーム）　NTT

· クライアント端末からホームページ作成・登録・更新可能

· 完全HTML文レス対応で，ホームページの作成にHTMLの知識が不要

· サーバに蓄積された情報を一元管理できる。

　４　WebPARTY for School（WWW仕様のグループウェア）

· WWWブラウザ上で，ネットサーフィンと同じ方法でグループウェア機能を利用することが可能。

· クライアントソフトウェアの設定が必要ない

· 画面のアイコンをクリックするだけで初心者でも簡単に利用できる。

　　　　　　http://party.ssi.isp.ntt.co.jp

　５　Cyber Loft

（ビデオオンデマンド対応システムソフト，マルチメディアコンテンツ検索・プレビュー表示・配信ソフト）

· グループ内ネットワークにおいて，各種マルチメディア素材をネットワーク経由で共有し，登録・検索・プレビュー・配信することが可能

· WWWブラウザインターフェース利用で，登録や検索・プレビュー表示が容易

· 扱うメディアの種類が豊富（映像・画像・3Dデータ・音声データ等）

· クライアント環境の設定が簡単

· 双方向性を持ち，クライアントからサーバへの素材登録，教育中の質問対応が可能

· ネットワークのセキュリティ・信頼性も確保

· データベース管理システムを強化(CORBAを利用）

デジタルコンテンツ作成等に必要な機器
CCDカメラ　　　　　　　　　　　 
25台
デジタルコンテンツ作成パソコン　　
14台
デジタルカメラ　　　　　　　　　　
 9台
デジタルビデオカメラ　　　　　　　
 1台
ビデオプロジェクタ　　　　　　　　 
 1台
　　地域センター用



デジタルコンテンツ作成パソコン

 1台


ビデオプロジェクタ　　　　　　
 
1台


ページプリンタ　A4　　　　　　
 
1台


カラーページプリンタ　A4　　　
 
1台


デジタルカメラ　　
　　　
 
1台

· 必要な学校で使う。

PCについては長期を想定するが，他は短期の利用を中心にする。

PCのソフトウェアについては，使用権に注意すること。


6/28,29 7/1 に講習会を行い配布

　　　　短期の利用については，申請順。調整は事務局。

情報管理者研修会

学校における情報の扱いと指導
· 情報管理者の役割
· 個人情報保護条例とインターネット活用要領
· 情報教育
· めざす姿
· 学校で教えるべきこと
· ネットワーク社会の影への対応
· 「のぞみへ」のとりくみ

　　　各学校の利用規程　8/2までに作成
担当者連絡会

・担当者連絡会とは
・連絡事項と質疑
(1) 学校に於ける情報の扱いについて
(2) 先進的教育用ネットワークモデル地域事業全体計画
(3) 先進的教育用ネットワークモデル地域事業柏地区の計画
(4) 学校ごとの取り組み計画の策定について

1 児童・生徒の作成したコンテンツのデータベース化とそれを活用した共同学習
2 学習課題のデータベース化とその共同利用
3 リアルタイム交流における共同学習と交流活動
4 地域学習素材を生かした共同学習
5 地域社会に向けた学校の広報機能

6 ネットワークを利用した教員研修の持ち方
(5) 研修体制・サポート体制について
情報機器担当者講習会

1. 情報機器担当者の位置付け
2. LANとは
3. 接続の形態
4. コンピュータ教室のLAN

5. ユーザ（利用者）の登録・管理
6. トラブルへの対応
地域センター等の関連業者の決定

センター設備
沖電気

幹線系中継回線
NTT-ME

ISP
ＴＴ-Ｎｅｔ

地域系中継回線
7/6 予定
NTT-ME

CATV（6月末予定）
タイタス・コミュニケーションズ
ケーブルネット埼玉

衛星

宇宙通信

地域センターソフトウェア
NTTソリューション

デジタルコンテンツ作成等に必要な機器
富士通ビジネスシステム

工事等の進捗状況

地域ネットワークセンター　７月中に搬入設置　８月にテスト　8/23納入　　9/1運用開始
· 麗澤大学

マシンルームとストックルームに分散設置

ストックルーム（半分）に付帯工事

· 教育研究所

コンピュータ室に設置

受け入れ場所の整備

各学校

· CATVの引き込み工事の開始

· 土小・旭小・富勢西小の３校は，夏休み中にコンピュータ室工事

今後

・７月中に工事

　　　　線の引き込み，品質チェック，ケーブルモデム・ルータの設置

· 各学校内のネットワーク接続

· 各学校内のIPアドレス設定

企画評価委員会


TAO三鷹センター内





地域推進会議








他29地域





柏市情報教育


　推進委員会





郵政省





文部省





担当者連絡会





情報管理者


　　（研修会）





情報機器担当者


　　（講習会）





複合アクセス網におけるネットワーク運用管理技術に関する研究開発


大規模ネットワークの高度化技術に関する研究開発





清水　康敬　　東京工業大学教授





先進的教育用ネットワークモデル地域事業


　　　　学校おける複合アクセス網活用型


　　　　　　　　インターネットに関する研究開発





システム構築技術に関する研究開発





富永　英義　　早稲田大学教授





先進的ネットワークを活用した教育方法





坂本　昂　メディア教育開発センター所長





石井　威望


慶応義塾大学教授








